换装批量生产器

项 目 交 接 手 册

v1.0  ·  2026-10-28

内部文档  ·  本文不含任何密钥明文

移交人：________________        接手人：________________

交接日期：________________

目  录

0. 先读这一段	1

0.1 三句话讲清项目	1

0.2 接手时最该先知道的三个事实	1

0.3 文档约定	1

1. 一页速览	1

1.1 产品形态	1

1.2 当前阶段（截至 2026-10-28）	1

1.3 接手第一天做什么（约半天）	1

1.4 业务规模与成本口径（做预算用）	1

2. 交接资产清单	1

2.1 代码与仓库	1

2.2 云资源	1

2.3 凭证与密钥（只列位置，不列值）	1

2.4 账号与责任人	1

2.5 素材与产物	1

3. 系统架构	1

3.1 生产链路	1

3.2 授权与配置链路	1

3.3 三方职责	1

3.4 关键决策（读 ADR，不要重新发明）	1

4. 代码地图	1

4.1 桌面程序 app\	1

4.2 命令行与服务端	1

4.3 测试	1

5. 环境搭建	1

5.1 机器要求	1

5.2 安装	1

5.3 源码运行	1

5.4 离线演练（不花钱、不联网）	1

6. 运维手册（Runbook）	1

6.1 改服务端配置并下发	1

6.2 授权与密码管理	1

6.3 模板清单：从视频到「程序能用的清单」	1

6.4 打包与发版	1

6.5 COS 运维	1

6.6 回滚	1

6.7 双版本隔离（旧 RH 版 / 新官方版）	1

7. 日常使用	1

7.1 桌面端（操作员）	1

7.2 命令行（开发/补跑/对账）	1

8. 测试与验收	1

8.1 离线测试（不花钱）	1

8.2 真实打样（花钱，先 1 条）	1

8.3 上线验收清单（Day-0）	1

9. 现状与证据（截至 2026-10-28 11:00）	1

9.1 已验证	1

9.2 真实任务明细（可作为后续对账基线）	1

9.3 未验证 / 待做	1

9.4 本次核对发现的不一致（接手后先修文档/状态）	1

10. 风险与红线	1

10.1 风险清单	1

10.2 红线（违反会造成不可逆损失）	1

11. 待办与建议路线	1

P0（1–2 天内，不做会丢东西/跑不起来）	1

P1（1 周内，决定能不能量产）	1

P2（可选，提升体验）	1

12. 故障速查	1

12.1 授权与配置	1

12.2 生成与素材	1

12.3 存储与打包	1

13. 交接执行清单	1

13.1 Day 1（半天）	1

13.2 第 2–3 天	1

13.3 第 1 周	1

13.4 签字确认	1

14. 附录	1

14.1 目录树（当前工作区，节选）	1

14.2 命令总表	1

14.3 官方请求体（edit，桌面默认）	1

14.4 术语	1

14.5 文档索引	1

14.6 版本记录	1

（页码为 Word 域：打开时自动更新；若显示为 1，请按 Ctrl+A 后 F9。）

这份文档写给接手人：从「这台电脑上的代码」到「客户机上能一键出片」，中间每个环节在哪、怎么改、怎么验、哪里会踩坑，都在这里。
读完第 1 章能接手判断，读完第 6 章能独立运维，第 13 章是双方逐项签字的交接清单。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0（2026-10-28 11:00） |
| 适用代码 | 分支 feature/aliyun-wan3-official，HEAD 1d7b9cf，APP_VERSION = "0.9" |
| 适用产品 | 桌面版「换装批量生产器-官方版」+ 命令行工具 + 腾讯云授权服务 |
| 交接范围 | 代码、云资源、授权体系、COS 存储、模板清单、提示词库、发布包、文档 |
| 移交人 / 接手人 | ______________ / ______________ |
| 保密级别 | 内部。本文不含任何密钥明文；密钥走密码管理器或当面移交（见 §2.3） |

# 0. 先读这一段

## 0.1 三句话讲清项目

1.  做什么：1 张无头模特图 + 100 个模板视频 → 100 条 7 秒 720P 竖屏「只换衣服、不换人」的视频。

2.  怎么交付：Windows 桌面程序（PySide6，onedir 打包），输密码激活后零配置跑批；成品落本地并自动归档腾讯云 COS。

3.  谁在跑：生成用阿里云百炼官方 wan3.0-video；授权与配置下发用腾讯云函数 outfit-license；素材与成品放腾讯云 COS。

## 0.2 接手时最该先知道的三个事实

| # | 事实 | 影响 | 去哪处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代码只在这台机器上：feature/aliyun-wan3-official 比本地 main 多 13 个提交；相对 origin/main 共 15 个提交未推送（origin 只有 main，且 main 自己还压着 2 个） | GitHub Releases 里没有官方版安装包；换机器/硬盘坏了就全丢 | §11 P0-1，§13 Day 1 |
| 2 | 线上是否已下发新 Key 未复核：本地 server/config.json 已在 2026-10-28 09:46 填入百炼 Key，但最近一次部署包 dist/license-deploy.zip 停在 10-26 11:31 | 客户端可能仍显示「配置：未下发」 | §6.1，跑一次 license_deploy.py config |
| 3 | 模板只有 108 / 500 | 大批量只有第 1 组和「随机 100 条」能跑，第 2–5 组会提示「模板不足 100 个」 | §6.3 |

写本文时本机无法访问外网（TLS 被环境拦截），所以「线上状态」只能引用最后一次作业记录，不能当作实时结论。
接手后第一件事：在一台能上网的机器上执行 python3 scripts\license_deploy.py config，把结果补进 §9.3。

## 0.3 文档约定

•  命令默认在项目根目录 D:\批量视频任务设计区 执行，终端用 PowerShell。

•  这台机器上 python3 是真实解释器；python / py 不可靠（前者是微软商店存根，后者不存在），统一写 python3。

•  所有「密钥」在本文只用名称 + 位置描述，不出现值。看到 sk-...、AKID...、RH-2026-... 这类字样，一律视为敏感信息，不要贴进聊天、Issue、提交。

# 1. 一页速览

## 1.1 产品形态

| 形态 | 入口 | 谁用 |
| --- | --- | --- |
| 桌面版（主交付） | dist-official\换装批量生产器-官方版\换装批量生产器-官方版.exe | 运营/操作员，双击即用 |
| 命令行 | wan3_r2v.py | 开发、批量补跑、对账 |
| 离线演练 | demo.py / 一键演练.bat | 任何人，不花钱、不联网 |
| 授权与配置服务 | 腾讯云函数 outfit-license | 管理员部署，客户端自动访问 |
| 内部运维工具 | scripts\（密码管理器、部署、补传） | 管理员，不分发给客户 |

## 1.2 当前阶段（截至 2026-10-28）

协议适配 ✅ → 离线全链路 ✅ → 测试 ✅ → 授权服务 ✅ → 模板清单 ✅(108) → 真实出片 ✅(1 条 480P/5s)
                                                                                    ↓
                                                              桌面端实机 ⬜ → 服务端 deploy 复核 ⬜ → 720P/7s 打样 ⬜ → 补模板到 500 ⬜

一句话：技术链路已经跑通一条真片，剩下的是「把配置正式部署、在真桌面验一遍、把量跑起来」。

## 1.3 接手第一天做什么（约半天）

# 0) 确认仓库与分支（别在 main 上改）
git status
git log --oneline -5
git branch -vv
 
# 1) 先跑不花钱的离线演练，确认环境没坏
python3 demo.py --count 5
 
# 2) 跑全部离线测试（7 套，约 1–2 分钟）
python3 tests\test_wan_api.py
python3 tests\test_storage.py
python3 tests\test_core.py
python3 tests\test_remote_config.py
python3 tests\test_prompts.py
python3 tests\test_license.py
$env:QT_QPA_PLATFORM="offscreen"; python3 tests\test_ui.py
 
# 3) 看服务端配置齐不齐（只打印长度，不打印 Key）
python3 scripts\license_deploy.py config
 
# 4) 读三篇：本文 §6（运维）、docs\usage-aliyun-wan3.md（使用）、docs\wan-3.0-reference-to-video.md（协议）

第 1 天不要做的事：不要直接跑 100 条；不要改 LICENSE_SECRET；不要 git push --force；不要把 server\config.json 提交。

## 1.4 业务规模与成本口径（做预算用）

| 项 | 口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标产能 | 500 条/天 × 26 天/月 ≈ 13,000 条/月 | 每批 100 条，按模板组切 |
| 单条体积 | 7s 720P ≈ 15–20 MB；480P/5s 实测 2.8 MB | 100 条约 2 GB 本地 + COS |
| 计费秒数 | usage.duration 含输入参考视频：7s 模板 + 7s 输出 ≈ 14s/条 | 100 条 ≈ 1400s，不是 700s |
| 单价 | wan.price_per_second 当前未填 | 金额以阿里云账单为准；填了才有「预估费用」 |
| COS 月费 | 模板拉取 + 成品下载各约 190 GB/月 | 约 ¥190–260，占总成本 <5% |
| 工期 | 并发 3、单条 1–3 分钟 | 100 条约 50–90 分钟 |

生成费是绝对大头，但真实单价尚未实测（见 §9.3）。接手后第一笔真实账单要拿来校准这个模型。

# 2. 交接资产清单

## 2.1 代码与仓库

| 项 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 远端仓库 | https://github.com/1157970770/outfit-batch-tool.git | 只有 main 在远端 |
| 本机工作区 | D:\批量视频任务设计区 | 当前分支 feature/aliyun-wan3-official |
| 当前 HEAD | 1d7b9cf（2026-10-28 10:48） | 相对 main +13；相对 origin/main +15 |
| 旧 RH 版工作树 | D:\批量视频任务设计区\.worktrees\rh-legacy（feature/prompt-library，b09cf4e） | 只读保留，不要在里面改新功能 |
| 主分支 | main（546bcab，比 origin/main 多 2 个提交） | 也未推送 |
| 已跟踪文件 | 89 个 | git ls-files 可查 |
| 构建产物 | dist\（旧 RH 版）、dist-official\（新官方版） | 都在 .gitignore，不进仓库 |

分支关系：

origin/main ──●──●  (main, 本地还多 2 个未推送提交)
                    └──●──●──● … 13 个提交 → feature/aliyun-wan3-official（当前，未推送）
                                          └── feature/prompt-library（旧 RH 版，b09cf4e）

## 2.2 云资源

| 资源 | 标识 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾讯云函数 | outfit-license（ap-guangzhou） | Python 3.9，128 MB / 5 s，函数 URL 触发器 | 授权、配置下发 |
| 函数 URL | https://1463907213-3ifuebn6ih.ap-guangzhou.tencentscf.com | 内置在 app/config.py:18 | 客户端唯一服务地址 |
| COS 模板桶 | video-input-1463907213（ap-guangzhou） | input/tpl/* 与根 manifest.json 公有读，其余私有 | 模板视频、清单 |
| COS 成品桶 | video-output-1463907213（ap-guangzhou） | prod/output/* 允许子账号 Put/Get/分片；禁止列举/删除 | 服装图源、成片归档 |
| 子账号 | rh-client-uploader（无控制台登录） | 策略 rh-client-upload（PolicyId 291294131） | 客户端写成品桶 |
| 百炼 | wan3.0-video，地域 cn-beijing | base_url = https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1 | 视频生成 |
| 模板源素材 | D:\视频模板分类工作区 | 108 个 mp4（近景 14 / 中远 94） | upload_templates.py 的输入 |
| 授权密码表 | server\passwords.json + 云函数内 /var/user/passwords.json | 3 条（2 条有效至 2026-11-24，1 条永久） | 谁能用、到哪天 |

## 2.3 凭证与密钥（只列位置，不列值）

| 凭证 | 用途 | 存放位置 | 是否进 Git | 轮换方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百炼 API Key | 调用 wan3.0-video | server\config.json → wan.api_key；云函数同文件 | ❌ | 控制台新建 → 改 config → deploy |
| COS 子账号密钥 | 客户端写成品桶 | server\config.json → cos.secret_id/secret_key | ❌ | CAM 新建密钥 → 改 config → deploy |
| LICENSE_SECRET | 票据 HMAC 签名 | 只在云函数环境变量里 | ❌ | 改它 = 全员重新激活，非必要不动 |
| 授权密码表 | 激活凭据 | server\passwords.json、云函数 | ❌ | 密码管理器「停用/续期」 |
| 管理员 COS 凭证 | 上传模板、发布清单 | ~\.cos\credentials.json 或环境变量 | ❌ | 控制台轮换 |
| tccli 凭据 | 部署云函数 | ~\.tccli\（profile agent1） | ❌ | tccli auth login --profile agent1 |
| 代码签名证书 | 消除 SmartScreen | 目前没有 | — | 采购后配 CODESIGN_THUMBPRINT |
| GitHub 账号 | 推送代码、发 Release | 交接时当面授权 | — | — |

移交方式：server\config.json、server\passwords.json、云函数环境变量、~\.cos、~\.tccli 这五处必须当面/密码管理器移交，不要走聊天工具。
拿到后立刻确认：git check-ignore -v server/config.json server/passwords.json 两行都有输出（说明确实没入库）。

## 2.4 账号与责任人

| 账号 / 资源 | 当前持有人 | 交接动作 | 交接后责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾讯云主账号（SCF / COS / CAM） | ____________ | 转移管理员或加子账号 | ____________ |
| 阿里云账号（百炼 / 账单 / 预算告警） | ____________ | 转移或加 RAM 子账号 | ____________ |
| GitHub 仓库 1157970770/outfit-batch-tool | ____________ | 加 Collaborator / 转移仓库 | ____________ |
| 素材版权方 / 授权文件 | ____________ | 交付授权范围与期限 | ____________ |
| 使用方 / 客户联系人 | ____________ | 交接沟通渠道 | ____________ |

上表必须在 §13.4 签字前填完；「有账号但没写责任人」是交接后最常见的断点。

## 2.5 素材与产物

| 资产 | 路径 | 是否在 Git | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示词库（6 条） | prompts\prompt-library.json | ✅ | 打包时复制到 exe 同目录 prompts\ |
| 提示词原文 | prompts\raw\P-2026-10-27-0*.md | ✅ | 6 篇，逐字对齐 |
| 定妆图（真实素材） | assets\定妆图.jpg（349 KB） | ❌ 被 gitignore | 必须单独拷贝移交，否则新人无法复现 |
| 占位图 | assets\_placeholder.png | ✅ | 演练用 |
| 模板清单 | build\manifest\manifest.json（108 条） | ❌（build/ 忽略） | 已发布到 COS 桶根 |
| 真实成片样例 | out\REAL5S-080-2\080.mp4 + batch.json + report.csv | ❌（out/ 忽略） | 只在本机，建议随交接拷贝 |
| 官方版安装包 | dist-official\换装批量生产器-官方版-v0.9-20261028.zip（62.6 MB） | ❌ | 可直接分发 |
| 旧 RH 版安装包 | dist\换装批量生产器-v0.9-20261026.zip（39.6 MB） | ❌ | 不要覆盖/删除 |

# 3. 系统架构

## 3.1 生产链路

模板清单 manifest.json（COS 公有读）
        │
        ├─▶ 客户端读清单 → 选组（001–100 / 随机 100）
        │
无头模特图（本地）
        └─▶ 上传一次到 COS prod/output/source/<日期>/ → 签 7 天 URL
                    │
                    ▼
        POST https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis
             body: model=wan3.0-video
                   input.media = [reference_video(模板), reference_image(服装图)]
                   parameters  = 720P / adaptive / duration=-1 / prompt_extend=false
                    │
                    ▼  秒回 task_id
        GET /tasks/{task_id} 轮询（15s，抖动，10 QPS）
                    │
                    ▼  SUCCEEDED
        立刻下载（结果 URL 24h 失效）→ 校验（>50KB、时长≈模板）→ 落本地
                    │
                    ├─▶ 归档 COS：prod/output/<日期>/<批次>/<编号>-<指纹8>.mp4
                    └─▶ 写 report.csv / batch.json / log.txt

## 3.2 授权与配置链路

双击 exe
  │
  ├─ 服务地址：app/config.py:18 的 SERVICE_URL（写死，改地址必须重新打包）
  │
  ├─ 本地有票？ ── 否 ──▶ 弹框输密码 ──▶ POST /activate {password, machine}
  │                                      └─▶ 返回 token + config（Key/清单/COS/公告）
  │
  └─ 有票 ──▶ POST /verify {token, machine}
                 ├─ 服务端回表查 expires / revoked / machine → 放行，并再下发 config
                 └─ 连不上：上次成功核验在 7 天内可离线；超过要求联网

•  票据存 %APPDATA%\RHOutfitToolWan3\license.json（DPAPI 加密，dpapi: 开头），里面没有明文密码。

•  客户端没有任何可编辑配置文件：「改配置」永远是改服务端 config.json + deploy → 客户端下次启动生效。

•  旧 RH 版用 %APPDATA%\RHOutfitTool\，两版互不覆盖（见 §6.7）。

## 3.3 三方职责

| 角色 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 腾讯云函数 | 发牌（授权）、下发运行配置 | 不碰生成、不存视频 |
| 腾讯云 COS | 存模板、服装图、成片 | 不做鉴权决策 |
| 阿里云百炼 | 生成视频、返回 24h 结果链接 | 不存长期素材 |
| 客户端 | 组请求、轮询、下载、校验、归档、报表 | 不持有可编辑配置 |

## 3.4 关键决策（读 ADR，不要重新发明）

| 决策 | 结论 | 文档 |
| --- | --- | --- |
| 生成接口 | 2026-10-27 从 RunningHub 切到官方 wan3.0-video，保留 provider=runninghub 回滚 | docs\adr-002-aliyun-wan3-official-api.md |
| 存储 | 不迁 OSS。模板走 COS 公有直链，服装图走 COS 签名 URL（已实测官方能拉） | ADR-002 §2.3 |
| 客户端持有 COS 子账号密钥 | 已接受。暴露面压到只能写成品区，不能读模板桶、不能列举、不能删 | docs\adr-001-cos-client-credential.md |
| 计费口径 | 官方只给秒数，按 usage.duration 记账；填 price_per_second 才显示金额 | ADR-002 §2.4 |
| 提交语义 | at-most-once：收到响应后不自动重试，避免重复建任务/重复扣费 | ADR-002 §2.5 |

# 4. 代码地图

## 4.1 桌面程序 app\

| 文件 | 职责 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| main.py（33 KB） | 主窗口、三个页签、状态灯、启动门禁 | APP_VERSION 是版本号唯一真源；resolve_license_server() 只用内置常量 |
| runtime.py（2 KB） | 无界面运行时：配置映射 + 模板/成品双桶构造 | 交付前刚从 main.py 抽出（未提交），桌面/网页可复用 |
| core.py（23 KB） | 引擎：清单→分组→并发提交→轮询→下载→校验→归档→报表 | GROUP_SIZE=100、TOTAL_TEMPLATES=500；BatchRunner 可脱离界面单测 |
| wan_api.py（38 KB） | DashScope / RunningHub 双协议适配 | 请求体映射、约束校验、错误归类、usage 计费、task_id 状态机 |
| storage.py（27 KB） | COS / 本地存储抽象 | put/exists/stat/sign/delete/list；分片、重试、签名 |
| cos_rest.py（8 KB） | 缺 qcloud_cos 时的标准库 REST 兜底 | 打包时 --hidden-import app.cos_rest |
| media.py（15 KB） | 图片预检、COS 源图上传、Base64、视频探测 | 图片带 alpha 自动转白底 JPEG |
| config.py（6 KB） | 服务端 config → 本地扁平 cfg 映射 | SERVICE_URL、双桶、凭证、价格表 |
| license.py（9 KB） | 激活、票据缓存、/verify、7 天救援窗口 | token 绑机器 |
| startup.py（2 KB） | 启动弹框输密码，3 次失败退出 | fail-closed：server 为空直接返回 False，不会静默放行 |
| secure_store.py（4 KB） | DPAPI 加解密 | 缓存落地即 dpapi: |
| prompts.py / prompts_page.py | 提示词库加载与第三页 UI | 改 JSON 可「重新加载」，不用重打包 |
| transfer.py（12 KB） | 远端链接 → 对象存储流式转存 | 主流程未接入，预留 |

## 4.2 命令行与服务端

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| wan3_r2v.py（25 KB） | 独立批量客户端：validate / build / emit / run / upload / query |
| make_batch.py | 服装清单 outfits.tsv → 100 条任务 JSON（旧链路，仍可用） |
| demo.py | 离线演练：假百炼 + 假图，走完整链路 |
| server\license_api.py（13 KB） | 单文件零依赖授权服务；SCF 入口 main_handler，也可 --serve 本地跑 |
| server\config.example.json | 配置模板（永远为空，复制成 config.json 再填） |
| tools\upload_templates.py | 视频目录 → 上传 input/tpl/ + 打标签 + 生成清单 |
| tools\publish_manifest.py | 清单发布到桶根 + 匿名可读自检 |
| tools\build_manifest.py | 本地视频目录 → manifest（旧工具，仍可做离线清单） |
| scripts\license_deploy.py | pack / deploy / trigger / url / test / status / config / check |
| scripts\license_passwords.py | 密码表增删改 + 自动同步 |
| scripts\password_manager.py | 密码管理 GUI（scripts\密码管理器.bat） |
| scripts\build-official.ps1 | 新官方版打包（输出 dist-official\） |
| scripts\build.ps1 | 旧 RH 版打包（输出 dist\，不要拿来打新版） |
| scripts\cos_check.py | COS 连通性自检（写/签/读/存在/列举/删） |
| scripts\archive_to_cos.py | 历史成片补传 COS，回写 cos_key |

## 4.3 测试

| 文件 | 覆盖 | 是否联网 |
| --- | --- | --- |
| tests\test_wan_api.py | 请求体映射、媒体顺序、duration 整数、官方约束、错误分类、计费、源图上传 | 否 |
| tests\test_storage.py | 假 COS 客户端 + 本机 HTTP、分片、重试、转存 | 否 |
| tests\test_core.py | 引擎全流程 + 归档幂等 | 否 |
| tests\test_remote_config.py | 服务端 config → 激活 → 客户端映射 → 缓存加密 | 否 |
| tests\test_prompts.py | 提示词库加载与页面 | 否（需 PySide6） |
| tests\test_license.py | 激活/错密码/停用/到期/换机/网关重试 | 否（本地假服务） |
| tests\test_ui.py | 界面集成：3 条、报表、重名目录 | 否（离屏） |
| tests\mock_dashscope.py | 本地假百炼（提交/查询/下载） | 否 |

# 5. 环境搭建

## 5.1 机器要求

| 项 | 要求 | 本项目实测 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 x64 | Windows |
| Python | 3.9+（源码运行/打包） | 3.12 |
| 外网 | 能访问 dashscope.aliyuncs.com、*.myqcloud.com、*.tencentscf.com | — |
| 磁盘 | 源码 + 依赖 + 产物预留 ≥ 20 GB（100 条 720P ≈ 2 GB/批） | — |
| ffmpeg/ffprobe | 可选；用于时长预检 | 建议装 |

## 5.2 安装

cd D:\批量视频任务设计区
 
# 换机器时：分支尚未推送，优先整目录拷贝（含未提交/未推送内容）。
# 推送之后才可以这样拉：
#   git clone https://github.com/1157970770/outfit-batch-tool.git
#   git checkout feature/aliyun-wan3-official
 
pip install -r requirements.txt
# PySide6>=6.5 / Pillow>=9.0 / cos-python-sdk-v5>=1.9.30（可选，缺包会走 cos_rest 兜底）
 
# 部署云函数才需要：
pip install tccli
tccli auth login --profile agent1

项目自带的 python3 运行时里通常已装好 PySide6；如果 python3 tests\test_ui.py 报缺模块，
用 python3 -m pip install PySide6 补，不要改用商店版 python。

## 5.3 源码运行

python3 run_app.py                 # 启动桌面版（会走真实授权）

没有免授权开关：现行 app/startup.py 在服务地址为空时直接返回 False（fail-closed）。
源码运行同样要输密码；用密码表里任意一条激活一次，票在有效期内复用即可。
老文档里的 RH_DEV_NO_LICENSE=1 在当前代码中不存在，别照抄（见 §9.4）。

## 5.4 离线演练（不花钱、不联网）

python3 demo.py --count 5
# 或双击 一键演练.bat

它会：造占位定妆图 → 起本地假百炼 → 提交/轮询/下载/记账 → 打印结果表。产物在 out\demo\。

# 6. 运维手册（Runbook）

## 6.1 改服务端配置并下发

唯一真源：server\config.json（已被 .gitignore，不进 Git）。

# ① 改 server\config.json（只改要改的字段；不要动字段名）
# ② 本地自检（只打印长度/是否已填，不打印 Key）
python3 scripts\license_deploy.py config
# ③ 打包 + 上传 + 等函数 Active
python3 scripts\license_deploy.py deploy
# ④ 复核线上是否真的下发
python3 scripts\license_deploy.py config

期望结尾：

[config] 线上 wan.api_key : 已下发（长度 N）
[config] 线上 wan         : model=wan3.0-video base=https://.../api/v1
[config] 结论: 配置完整，客户端可用

字段表（完整说明见 docs\usage-aliyun-wan3.md §2.2）：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wan.provider | ✅ | dashscope（默认）/ runninghub（回滚） |
| wan.api_key | ✅ | 百炼 Key |
| wan.model | ✅ | wan3.0-video（质量）/ wan3.0-video-prime（速度） |
| wan.base_url | ✅ | 必须带 /api/v1 |
| wan.default_mode | ✅ | 桌面默认 edit |
| wan.default_duration / default_ratio | 建议 | -1/adaptive（edit）或 7/9:16（reference）；切换模式要同时改，或设 null 用模式预设 |
| wan.max_concurrency | ✅ | 服务端允许的最大并发，默认 3；界面选大了会被钳制 |
| wan.price_per_second | 可选 | 按分辨率填元/秒，不填只显示秒数 |
| rh_api_key | 回滚时 | 旧客户端只认它；过渡期可留空 |
| manifest_url | ✅ | 模板清单地址 |
| cos.* | ✅ | 双桶、地域、前缀、子账号密钥 |
| notice | 可选 | 客户端公告；_ 开头字段不会下发 |

四个坑：

1.  tccli 要写 C:\Users\<你>\.tccli\log\tccli.log；在受限沙箱里跑 deploy 会 PermissionError，要在正常终端执行。

2.  deploy 不是即时的：脚本会等函数回到 Active；客户端下次启动才拿到新配置。

3.  deploy 的 ZIP 必须含 license_api.py + passwords.json + config.json，缺一个就失败（脚本不会静默少传）。

4.  改 config.json 时不要改字段名（wan / rh_api_key / manifest_url / cos / api_key / secret_id / secret_key），改名会让老客户端全废。

## 6.2 授权与密码管理

图形界面：双击 scripts\密码管理器.bat（内部工具，不分发）。

| 操作 | 效果 | 生效 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | 自动编号 RH-2026-NNN-xxxx，默认 31 天 | 同步后立即 |
| 续期 / 改到期 | 改 expires；改到过去 = 立即失效 | 下次 /verify |
| 停用 / 恢复 | 切 revoked | 下次 /verify 立刻拒 |
| 删除 | 从表里移除，不可恢复 | 一般用停用代替 |
| 立即同步到云 | 存本地 → 打包 → 上传 → 线上验证 | 10–30 秒 |

命令行等价：

python3 scripts\license_passwords.py list
python3 scripts\license_passwords.py add --note "张三 / 设计部"
python3 scripts\license_passwords.py expire <CODE> 2028-12-31
python3 scripts\license_passwords.py revoke <CODE>
python3 scripts\license_passwords.py unrevoke <CODE>
python3 scripts\license_passwords.py deploy                  # 只同步，不改表
 
python3 scripts\license_deploy.py check <CODE>               # 验这条线上可用
python3 scripts\license_deploy.py check <CODE> --expect reject  # 验已被拒

当前密码表：3 条，2 条有效至 2026-11-24 23:59，1 条永久（建议改成明确日期，否则无法靠到期自然收口）。

红线：

•  不要改 LICENSE_SECRET：一改所有票签名失效，全员必须重新激活。

•  密码表不进 Git、不贴对话、不随软件分发。

•  同步会重新部署云函数；如果同时有人在改 config.json，先确认对方已部署完，避免互相覆盖。

## 6.3 模板清单：从视频到「程序能用的清单」

现行方案：模板走公有读直链，清单放桶根，客户端只读清单、不签名、不碰模板桶。原因见 docs\templates-500.md §0（客户端子账号对模板桶零权限，签不了模板链接）。

# ① 看编号和标签，不上传
python3 tools\upload_templates.py --dry-run
 
# ② 先传 5 个试水
python3 tools\upload_templates.py --limit 5
 
# ③ 全量（幂等：对象大小一致就跳过）
python3 tools\upload_templates.py --no-duration --out build\manifest\manifest.json
 
# ④ 发布清单到桶根 + 设公有读
python3 tools\publish_manifest.py
 
# ⑤ 只验证：匿名拉取 + 客户端视角解析
python3 tools\publish_manifest.py --verify-only

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 编号 | 按「目录顺序 + 文件名顺序」稳定编号 001…NNN；目录名含「近景」→ shot=near，否则 medium_far |
| 分组 | 「第 N 组」= 清单第 (N-1)*100+1 ~ N*100 项，按清单顺序切，不按文件名 |
| 公有读 | 每个模板对象都要 public-read，模型才能匿名拉取 |
| 验收 | 浏览器能直接播放任意 input/tpl/NNN.mp4（不是 403）；清单能下载且条数一致 |
| 发布地址 | https://video-input-1463907213.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/manifest.json（覆盖写，URL 不变） |

补齐到 500：素材放进 D:\视频模板分类工作区（或 --root 指定）→ 全量上传 → 发布 → 客户端重启。app/core.py 的 TOTAL_TEMPLATES=500 是写死的分组上限，补素材即可，不用改代码。数量长期不足 500 时，建议把分组改成按实际条数动态算（见 §11 P2）。

## 6.4 打包与发版

新官方版（唯一正确方式）：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-official.ps1
# 可选：指定版本 / 换输出目录 / 签名
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-official.ps1 -Version 1.0
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-official.ps1 -OutRoot build\release
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-official.ps1 -Sign -CertThumbprint <指纹>

产物：

dist-official\换装批量生产器-官方版\换装批量生产器-官方版.exe
dist-official\换装批量生产器-官方版-v<版本>-<日期>.zip

脚本做的事：读 app/main.py 的 APP_VERSION → 关旧实例 → PyInstaller --onedir --windowed --noupx → 写版本信息资源 → 复制提示词库 → 放 解除锁定并启动.bat → --selftest → 可选签名 → 压 zip → 删除其它版本的官方版 zip。

发版规则：

1.  onedir，不要 onefile：onefile 每次启动解压到 %TEMP%，受限机器会报 Could not create temporary directory!。

2.  分发整个 zip，exe 旁必须有 _internal\；只发 exe 起不来。

3.  安装包走 GitHub Releases，不进仓库（dist*/ 已忽略）。

4.  旧 RH 版用 scripts\build.ps1 + dist\，不要用新脚本覆盖。

SmartScreen：未签名 exe 从网络下载后会被拦。内部先用「更多信息 → 仍要运行」或包内 解除锁定并启动.bat；对外分发必须买代码签名证书。详见 docs\distribution-signing.md。

## 6.5 COS 运维

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 模板 | video-input-1463907213/input/tpl/NNN.mp4（公有读） |
| 清单 | video-input-1463907213/manifest.json（公有读） |
| 服装图源 | video-output-1463907213/prod/output/source/<日期>/...（签 7 天；不是成品） |
| 成片 | video-output-1463907213/prod/output/<日期>/<批次>/<编号>-<指纹8>.mp4 |
| 归档失败 | 只写 archive_error，不算任务失败 |

CAM 关键：策略必须写 prod/output/*。只写 output/* 会让归档 403 静默失败（异常被 _archive() 吞掉）。CAM 改版有 1–2 分钟生效延迟。

生命周期（控制台 → 桶 → 基础配置 → 生命周期）：

| 规则 | 前缀 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 成品降冷 | output/ | 30 天转低频、90 天转归档、365 天删除 |
| 源图清理 | output/source/ | 30 天删除（签 7 天足够跑完一批） |
| 分片清理 | — | 未完成分片 3 天清理 |

自检与补传：

python3 scripts\cos_check.py                          # 写/签/读/存在/列举/删
python3 scripts\archive_to_cos.py --root out --dry-run
python3 scripts\archive_to_cos.py --root out          # 历史成片补传，回写 cos_key

成本：按 15 MB/条、13,000 条/月估算，COS 月费约 ¥190–260，占总成本 <5%，优化优先级低。真实生成单价需实测（见 §9.2）。

## 6.6 回滚

| 想做的事 | 做法 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 新版回到 RunningHub | 改 server\config.json：wan.provider="runninghub"、填 rh_api_key → deploy → 客户端重启 | 不用重打包；旧 task_id 不通用，别续跑旧批次 |
| 直接退回旧 RH 版 | 用 dist\换装批量生产器-v0.9-20261026.zip；旧缓存 %APPDATA%\RHOutfitTool\ 未被新版读写 | 两版可共存 |
| 撤销某个授权 | 密码管理器「停用」→ 自动同步 | 该机器下次启动被拒 |
| 收回全部授权 | 换 LICENSE_SECRET + deploy | 全员重新激活，慎用 |
| 回滚服务端代码 | git log 找版本 → git checkout <sha> -- server\ → deploy | — |
| 回滚客户端代码 | git revert 新分支提交；不要把新分支 merge 回旧分支 | 旧版不受影响 |

## 6.7 双版本隔离（旧 RH 版 / 新官方版）

|  | 旧 RH 版 | 新官方版 |
| --- | --- | --- |
| 分支 | feature/prompt-library（b09cf4e） | feature/aliyun-wan3-official |
| 代码位置 | .worktrees\rh-legacy\ | 当前工作区 |
| 打包脚本 | scripts\build.ps1 | scripts\build-official.ps1 |
| exe 名 | 换装批量生产器.exe | 换装批量生产器-官方版.exe |
| 安装包 | dist\换装批量生产器-v0.9-20261026.zip | dist-official\换装批量生产器-官方版-v0.9-20261028.zip |
| 本机缓存 | %APPDATA%\RHOutfitTool\license.json | %APPDATA%\RHOutfitToolWan3\license.json |
| 服务端 Key | rh_api_key | wan.api_key |
| 生成接口 | RunningHub reference-to-video | 百炼 wan3.0-video |

新版第一次启动要重新输一次密码：它用独立缓存，不读旧版的票。这是隔离的预期行为，不是授权失效。

# 7. 日常使用

## 7.1 桌面端（操作员）

1.  拿整个 zip 解压到可写目录（不要在压缩包里直接双击）。

2.  双击 换装批量生产器-官方版.exe。

3.  输入管理员分配的密码（错 3 次退出）。

4.  顶部四个状态灯应为：

| 灯 | 期望 | 不对时看 |
| --- | --- | --- |
| 配置 | 已下发 | §6.1，服务端 wan.api_key |
| 模板清单 | 108 个（补到 500 后为 500） | manifest_url 是否可打开 |
| 授权 | 至 2026-xx-xx | §6.2，密码是否到期/停用 |
| COS | 开 | §6.5，cos.enabled |

5.  选一次输出目录（会记住）。

6.  「小批量试跑」：选无头模特图 → 填批次号 → 点「试跑 3 条」。

7.  「大批量生产」：第 1–5 组（001–500）或「随机 100 条」；并发默认 3。

产物结构：

输出根\批次号\
├── 001.mp4 … 100.mp4
├── report.csv     ← 状态/模式/耗时/计费秒数/输出时长/分辨率/预估费用/大小/实测时长/错误/对象Key/request_id
├── batch.json     ← 提示词原文 + provider/model/mode + 每条 task_id/usage
└── log.txt

状态含义：

| 状态 | 含义 | 怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 运行中 | 已提交，等出片 | 等；超过 poll_timeout 会保留 task_id |
| 完成 | 下载并校验成功 | 看 mp4 / report.csv |
| 失败 | 提交/生成/下载失败 | 看备注里的错误与 request_id |
| 已过期 | task_id 超 24h 或结果链接过期 | 重跑（重新计费） |
| 已取消 | 官方任务被取消 | 重跑 |
| 旧任务 | 旧 RH 的 taskId，官方接口查不了 | 重跑 |
| 校验失败 | 提交前校验没过 | 按备注改素材/任务 |
| 跳过 | 批次被停止 | 重新跑 |

并发：界面可选 3/10/50/100，但会被服务端 wan.max_concurrency 钳制（当前 3）。拉满前先看 429 与失败率。

## 7.2 命令行（开发/补跑/对账）

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| python3 wan3_r2v.py validate --tasks batch\tasks.batch.json | 只校验，不发请求 |
| python3 wan3_r2v.py build --tasks ... --index 0 | 打印第 1 条真实请求体 |
| python3 wan3_r2v.py emit --tasks ... --out batch\requests.jsonl | 导出 100 个请求原文（可审计） |
| python3 wan3_r2v.py run --tasks ... --limit 1 | 打样 1 条（真实扣费） |
| python3 wan3_r2v.py run --tasks ... --concurrency 3 | 全量 |
| python3 wan3_r2v.py upload assets\定妆图.png | 上传素材到 COS，返回 URL |
| python3 wan3_r2v.py query <task_id> | 复查某个任务 |
| python3 scripts\cos_check.py | COS 连通性自检 |
| python3 scripts\archive_to_cos.py --root out | 本机成片补传 COS |

环境变量（CLI 用；桌面版不需要）：

$env:WAN_API_KEY="sk-..."            # 优先；也认 DASHSCOPE_API_KEY
$env:WAN_BASE_URL="https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1"
$env:WAN_MODEL="wan3.0-video"
 
$env:COS_ENABLED="true"
$env:COS_BUCKET="video-output-1463907213"
$env:COS_REGION="ap-guangzhou"
$env:COS_PREFIX="prod"
$env:COS_SECRET_ID="AKID..."
$env:COS_SECRET_KEY="..."

两种模式（别混）：

| 模式 | 用什么 | 默认参数 | 适合 |
| --- | --- | --- | --- |
| edit | 模板视频 + 服装图 | ratio=adaptive、duration=-1 | 换装正式生产（保脸/动作/背景） |
| reference | 服装图（可选参考视频） | ratio=9:16、duration=7 | 没模板，或纯参考生成 |

桌面版默认 edit；CLI 的 batch\tasks.batch.json 只有服装图，默认 reference。
直接 --mode edit 会报「edit 需要至少一段参考视频」——要跑 edit 得自己准备带 videoUrls 的任务（见 docs\usage-aliyun-wan3.md §5.3）。

提示词三条铁律：

1.  换装不换人靠 prompt：保持脸型、五官、发型与妆造完全不变，只更换服装，且必须出现「图1」「视频1」。

2.  批量务必 prompt_extend: false，否则 100 条风格会漂。

3.  duration 是整数：7 或 -1；旧 RH 才是字符串 "7"。

断点续跑：out\state.json / batch.json 记录每条 task_id；已成功且本地文件存在 → 跳过；running 未过 24h → 续查不重提；超 24h / UNKNOWN → 标 expired，需显式重跑。

# 8. 测试与验收

## 8.1 离线测试（不花钱）

python3 tests\test_wan_api.py
python3 tests\test_storage.py
python3 tests\test_core.py
python3 tests\test_remote_config.py
python3 tests\test_prompts.py
python3 tests\test_license.py
$env:QT_QPA_PLATFORM="offscreen"; python3 tests\test_ui.py
python3 demo.py --count 5
python3 demo.py --count 100

最近一次结果（2026-10-28 11:00，本机离屏环境）：7 套全部 exit=0。

test_wan_api        OK 官方适配层通过
test_storage        OK 全部通过（未联网、未使用真实 COS）
test_core           OK 核心引擎通过（3/3 成功，归档 3 条）
test_remote_config  OK 远程配置链路通过（缓存 dpapi: 前缀，含明文 rh-key: False）
test_prompts        OK 提示词库全部通过
test_license        全部通过
test_ui             OK 界面集成通过（3 条 mp4 / csv / json / log）

## 8.2 真实打样（花钱，先 1 条）

# 桌面版：小批量试跑 3 条
# 或 CLI：
python3 wan3_r2v.py run --tasks my-edit-tasks.json --limit 1 --mode edit

打样必须记录（填进 §9.3 的真实任务表）：

•  request_id、task_id、status、error；

•  usage.duration / input_video_duration / output_video_duration / SR / ratio；

•  实际耗时、文件大小、成片观感（脸/动作/背景/服装还原）；

•  是否归档成功、cos_key。

看什么：

| 项 | edit 期望 | reference 期望 |
| --- | --- | --- |
| 脸/动作/背景 | 基本保持模板 | 可能重新生成 |
| 服装还原 | 版型/颜色/材质一致 | 看参考图 |
| 时长 | 跟随模板 | 默认 7s |
| 计费秒数 | ≈ 输入 + 输出（7+7 ≈ 14s） | 有参考视频才叠加 |

## 8.3 上线验收清单（Day-0）

☐  百炼已开通，目标地域有 wan3.0-video；

☐  专用业务空间 + 工作空间级 Key，配了消费限额/告警；

☐  server\config.json 的 wan 填好，config 自检通过，deploy 后线上能看到；

☐  default_mode 与 default_duration/default_ratio 匹配（edit=-1/adaptive，reference=7/9:16）；

☐  模板清单可打开，模板 URL 公网可下载且能播放；

☐  COS 子账号能写 prod/output/*，cos_check.py 全绿；

☐  1 条真实任务成功，记录 request_id/usage；

☐  edit vs reference A/B，确定 default_mode；

☐  10 条小批，观察 429/审核/失败率；

☐  100 条全量，核对 report.csv 与归档；

☐  桌面端在干净机器（清 ~/.cos 与环境变量）激活、出片；

☐  验收后再把 APP_VERSION 从 0.9 升到 1.0。

# 9. 现状与证据（截至 2026-10-28 11:00）

## 9.1 已验证

| 项 | 证据 |
| --- | --- |
| 官方协议适配 | tests\test_wan_api.py 通过：体映射/约束/错误/计费/源图上传 |
| 离线全链路 | demo.py --count 5/100；test_core 3 条成功 + 归档 3 条 |
| 单元/集成测试 | 7 套全部 exit=0（见 §8.1） |
| 授权服务 | 云函数 outfit-license Active；/health、/activate、/verify、错密码、换机 5 项通过（最后一次线上核验 2026-10-26） |
| 模板清单 | 已发布 108 条：https://video-input-1463907213.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/manifest.json |
| 真实出片 | 1 条已通（明细见 §9.2） |
| 官方拉取 COS 素材 | 模板（公有 URL）+ 服装图（签名 URL）均被官方成功拉取，不需要迁 OSS |
| COS 归档 | 真实对象已写入 video-output-1463907213/prod/output/... |
| 打包 | 官方版 onedir zip 62.6 MB（2026-10-28 10:36） |

## 9.2 真实任务明细（可作为后续对账基线）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 时间 | 2026-10-28 10:19:53 起，墙钟 215.7 s |
| 模板 | 080（输入视频 8.32 s） |
| 模式 | edit |
| 分辨率 / 输出时长 | 480P / 5 s（不是 720P/7s） |
| task_id | e8b9cec7-0e0c-45ef-b719-4c659ccb3586 |
| request_id | 41ed112a-43f2-93a9-9dea-0690f1d72884 |
| 计费秒数 | 13.32（输入 8.32 + 输出 5） |
| 成品大小 / 实测时长 | 2812 KB / 5.0 s |
| COS Key | prod/output/2026-10-28/real5s-080/080-0c079bb9.mp4 |
| 本地路径 | out\REAL5S-080-2\080.mp4（含 batch.json / report.csv） |

这条证明的是链路通（提交→生成→下载→校验→归档），不代表 720P/7s 的效果与单价已验收。

## 9.3 未验证 / 待做

| 项 | 状态 | 怎么补 |
| --- | --- | --- |
| 线上 wan.api_key 是否已下发 | ❓ 未复核（本机断网 + 部署包停在 10-26） | 联网跑 license_deploy.py config，把结果填这里 |
| 桌面端实机（干净机器） | ⬜ | 解压官方版 zip → 输密码 → 看四灯 → 跑 3 条 |
| 720P / 7s 真实效果与单价 | ⬜ | 桌面小批量 3 条，记 usage.duration 与观感 |
| edit vs reference A/B | ⬜ | 同模板同服装各 1 条，定 default_mode |
| 50/100 并发限流 | ⬜ | 阶梯实测 3→10→50，观察 429 |
| 500 模板真实拉取 | ⬜ | 补素材后跑 3 条观察 |
| 代码签名 | ⬜ | 买证书，-Sign 打包 |
| 自动更新 / 历史批次界面 | ⬜ | 见 §11 P2 |

## 9.4 本次核对发现的不一致（接手后先修文档/状态）

1.  README 状态行过时：README.md 写「只差填 wan.api_key」，但本机 server\config.json 已在 09:46 填入；README 未更新。以 config 命令为准。

2.  部署包陈旧：dist\license-deploy.zip 停在 2026-10-26 11:31，早于 Key 填入时间 → 大概率尚未 deploy。这解释了为什么 README 仍认为「Key 空」。

3.  代码未推送：相对 origin/main 共 15 个提交未推送（feature/aliyun-wan3-official 比 main 多 13 个，main 自己比 origin/main 多 2 个）。GitHub 上看到的仍是旧代码，Releases 里也没有官方版包。

4.  docs\project-overview.md §12 待办部分已过时（把「配 Key」列为待办），读时以本文 §9/§11 为准。

5.  旧文档里的免授权开关不存在：license-integration.md §3B、license-handoff.md、license-setup.md、project-overview.md 都写「RH_DEV_NO_LICENSE=1 可跳过校验 / 未配服务器直接放行」；现行 app/startup.py 没有这个分支，server 为空直接 fail-closed。以代码为准，后任不要再照抄。

6.  交付时工作区有未提交改动：app/runtime.py 新增，app/config.py / core.py / main.py 有重构（2026-10-28 11:35–11:36），本文 §4 只反映到模块级。接手后先 git diff 看清，再跑 §8.1 测试。

# 10. 风险与红线

## 10.1 风险清单

| 级别 | 风险 | 后果 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 代码只在单机、未推送 | 硬盘坏/离职 = 项目丢失 | 立刻 push 分支 + tag + 传 Release |
| P0 | 线上配置状态不明 | 客户端「配置：未下发」，跑不了 | 联网 config 复核，必要时 deploy |
| P0 | 百炼 Key 在客户机可解 | 余额可被刷 | 专用业务空间 + 消费限额；离职/异常时轮换 |
| P0 | 授权密码曾以明文进 Git 历史 | 旧密码可能仍有效 | 轮换这 3 条密码，旧票随 /verify 失效 |
| P1 | 模板仅 108/500 | 第 2–5 组不可用 | 补素材；或改动态分组 |
| P1 | 结果链接 / task_id 仅 24h | 过期不可恢复，重跑要再付费 | 成功即下载；及时归档 |
| P1 | 并发上限未知 | 拉满可能 429 | 3 起，阶梯实测 |
| P1 | 单条失败无自动重试 | 需手动补跑 | report.csv 列失败项；后续加重试（§11 P1） |
| P1 | 未签名 exe 被 SmartScreen 拦 | 客户首启受阻 | 去 MOTW / 买签名证书 |
| P2 | DPAPI 不是安全边界 | 同用户进程可解密 | 已接受（ADR-001）；不对外分发 |
| P2 | 无自动更新 | 换程序要重新发 exe | 换 Key/模板不需要发版；程序升级手动 |
| P2 | 素材版权/肖像权 | 合规风险 | 确认模板与服装图授权范围 |

## 10.2 红线（违反会造成不可逆损失）

1.  密钥不进 Git、不进对话、不进 exe、不进日志。server\config.json、server\passwords.json 已在 .gitignore。

2.  不改 LICENSE_SECRET：一改全员失效。

3.  不改协议字段名：password / machine / token / action / config / wan / rh_api_key / manifest_url / cos；token 结构 p/m/e 也不能改。

4.  不用 --onefile：受限机器起不来。

5.  不覆盖旧 RH 版的 zip/exe；不把新分支 merge 回旧分支。

6.  不手改生成的产物：batch\tasks.batch.json 改了要重新生成；build\manifest\manifest.json 用工具生成。

7.  提交失败不盲目重试：at-most-once，重试可能重复建任务/重复扣费。

8.  不先跑 100 条：必须先 1 条 → 3 条 → 10 条 → 100 条。

9.  不删 server\passwords.json：要停权用「停用」，不要删除（删除不可恢复）。

# 11. 待办与建议路线

## P0（1–2 天内，不做会丢东西/跑不起来）

| # | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推送代码：git push -u origin feature/aliyun-wan3-official，并推 main；打 tag v0.9-wan3 | git branch -vv 显示上游；GitHub 能看到 15 个提交 |
| 2 | 联网复核线上配置：license_deploy.py config；若 Key 未下发则 deploy | 输出「已下发」「配置完整」 |
| 3 | 桌面端实机：干净机器解压官方版 zip → 输密码 → 四灯全绿 → 跑 3 条 | 出 3 条 mp4 + report.csv；记录 request_id |
| 4 | 轮换 3 条曾泄露的密码（旧票随 /verify 失效） | 旧密码 check --expect reject 通过；新密码可用 |
| 5 | 移交 assets\定妆图.jpg、out\REAL5S-080-2\、server\config.json、server\passwords.json | 接手人本机可复现 1 条 |

## P1（1 周内，决定能不能量产）

| # | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 720P/7s 打样 + edit/reference A/B | 记录效果、耗时、usage.duration；定 default_mode |
| 7 | 模板补到 500（上传 + 发布 + 刷新客户端） | 四灯显示 500；第 5 组可跑 |
| 8 | 10 条 / 100 条压测 | 失败率 <5%，无持续 429；报表与归档对得上 |
| 9 | 失败自动重试 1–2 次 + 一键补跑 | 单条网络抖动不再需要人工改 JSON |
| 10 | 填 wan.price_per_second | report.csv 能出「预估费用」，与阿里云账单口径一致 |
| 11 | 代码签名 / 分发方案 | 外部客户首启不弹 SmartScreen（或明确接受点一次） |

## P2（可选，提升体验）

| # | 任务 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 分组按清单实际条数动态算（TOTAL_TEMPLATES 写死 500） | 模板不足时不再出现点不了的组 |
| 13 | 历史批次列表（读 batch.json） | 不用翻文件夹 |
| 14 | transfer.py 接入主流程（边下边传） | 省本地磁盘 |
| 15 | 自动更新 / 版本检查 | 换程序不用逐个发 zip |
| 16 | 服务端预签名上传（替代下发 COS 密钥） | 去掉客户端长期密钥（ADR-001 §7） |

# 12. 故障速查

## 12.1 授权与配置

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 「配置：未下发」/「缺少 API Key」 | 服务端 wan.api_key 空，或客户端没重启 | §6.1 填 Key → deploy → 重启客户端 |
| 「模板清单：未下发 / 加载失败」 | manifest_url 空 / 打不开 / JSON 错 | 浏览器打开清单；publish_manifest.py --verify-only |
| 「未配置授权服务」并退出 | 内置 SERVICE_URL 被清空 | 恢复 app/config.py:18 → 重新打包 |
| 「密码不存在」 | 输错 / 未同步到云 | 密码管理器核对；「立即同步」 |
| 「授权已到期」 | expires 过了 | 续期 |
| 「密码已被停用」 | revoked=true | 恢复或换新密码 |
| 「需要联网核验一次（已超过 7 天）」 | 长期离线 | 联网；查函数是否在跑 |
| 「token 签名不对」 | 换过 LICENSE_SECRET | 预期：重新输密码 |
| 一直连接失败 | 函数 URL 变了 / 网络不通 | license_deploy.py url 核对 |

## 12.2 生成与素材

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 401/403 InvalidApiKey/AccessDenied | Key 错、地域/业务空间不匹配、Key 被禁 | 核对 Key、base_url、地域 |
| Arrearage / BudgetLimitExceeded | 欠费 / 预算用尽 | 充值或提高预算 |
| 429 / Request rate increased too quickly | 提交或查询太快 | 降并发（3 起）、拉长 poll_interval、退避 |
| 400 InvalidParameter | duration 非整数、ratio 不在枚举、素材超限 | 按报错字段改；duration 用 7/-1 |
| DataInspectionFailed | 素材/提示词未过审核 | 换素材或提示词；确认授权 |
| GatewayTimeout.InputDownload / Failed to download multimodal content | 个别 URL 不可达/权限/签名问题 | 先查该 URL；服装图可改 Base64；个别模板再单独迁 OSS |
| 任务已过期 | task_id 超 24h / UNKNOWN | 显式重跑（重新计费） |
| 下载 403/404 | 结果链接过期 | 重跑；成功即下载 |
| 图片比例/尺寸报错 | 超官方限制（单边 240–8000 px，比例 ≤8:1） | 裁剪/缩放 |
| duration 只能是 -1 或 2–30 | 传了字符串/超范围 | 用整数；auto 会映射 -1 |

## 12.3 存储与打包

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 任务成功但桶里没成品 | CAM 少了 prod/output/*；或子账号密钥过期 | 看 report.csv 的 archive_error；改策略后等 1–2 分钟 |
| 模板 403（模型拉不到） | 单条对象漏设 public-read | upload_templates.py --force 或补 ACL |
| 清单 403 | 对象没设公有读 / 发布失败 | 重跑 publish_manifest.py |
| 客户端「COS：关」 | cos.enabled=false | 需要归档就打开 |
| 双击 exe 被 SmartScreen 拦 | 未签名 + 带 MOTW | 点「更多信息 → 仍要运行」，或跑 解除锁定并启动.bat；根治靠签名 |
| 双击 exe 没反应/闪退 | 只拷了 exe，缺 _internal\ | 发整个 zip |
| PyInstaller 打包失败 | exe 被占用 / 依赖缺失 | 先关旧实例；看 dist-official\build.log |
| deploy 报 tccli 调用失败 | 未登录 / 无权限 / 沙箱写日志失败 | tccli auth login --profile agent1；换正常终端 |
| 客户端没拿到新配置 | 没重启 / 没 deploy / 票过期 | 关掉重开；config 复核 |

排错时优先提供：request_id、task_id、status、error、usage、客户端 log.txt。官方工单基本都问 request_id。

# 13. 交接执行清单

## 13.1 Day 1（半天）

☐  拿到仓库访问权限；从本机整目录拷贝（分支未推送，git clone 拿不到），或等 P0-1 推送后再 clone

☐  拿到 server\config.json、server\passwords.json、assets\定妆图.jpg、out\REAL5S-080-2\

☐  拿到云资源权限：腾讯云 SCF / COS / CAM、阿里云百炼、GitHub

☐  跑通 python3 demo.py --count 5

☐  7 套离线测试全绿

☐  读本文 §0/§3/§6 + docs\usage-aliyun-wan3.md

☐  在一台能联网的机器上跑 license_deploy.py config，把真实结果写进 §9.3

## 13.2 第 2–3 天

☐  推送代码 + tag + 建 Release（P0-1）

☐  复核 / 完成服务端 deploy，客户端四灯全绿

☐  桌面端干净机器跑 3 条，记录 request_id、usage、观感

☐  轮换历史泄露密码（P0-4）

☐  用 dist-official 的包在另一台机器复现一次

## 13.3 第 1 周

☐  720P/7s 打样 + edit/reference A/B，定 default_mode

☐  模板补到 500 并发布

☐  10 条 / 100 条压测，失败率与归档核对

☐  把 §9.3 的 ❓/⬜ 逐项改成 ✅ 或留下明确阻塞说明

☐  更新 README.md 状态表与本文 §9

## 13.4 签字确认

| 交接项 | 移交人 | 接手人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码仓库与分支（含未推送提交） |  |  |  |
| server\config.json / passwords.json |  |  |  |
| 云函数 outfit-license 与 LICENSE_SECRET |  |  |  |
| COS 两个桶 + 子账号策略 |  |  |  |
| 百炼业务空间 / API Key / 预算告警 |  |  |  |
| 模板源素材（108 个）与清单 |  |  |  |
| 定妆图、提示词库、真实成片样例 |  |  |  |
| 安装包（新官方版 / 旧 RH 版） |  |  |  |
| 文档与本文 |  |  |  |

签字只代表「资产已交付」，不代表「所有待办已完成」。待办以 §11 为准。

# 14. 附录

## 14.1 目录树（当前工作区，节选）

D:\批量视频任务设计区\
├── app\                    桌面程序（main/core/wan_api/storage/media/license/...）
├── server\                 授权服务（license_api.py + 本地 config/passwords，后者不入库）
├── scripts\                运维脚本（部署/密码/打包/COS 自检/补传）
├── tools\                  模板上传与清单发布
├── tests\                  7 套离线测试 + 假百炼
├── prompts\                提示词库（JSON + raw 原文）
├── docs\                   全部文档（本文在 handover.md）
├── batch\                  旧链路：服装清单 → 100 条任务
├── assets\                 占位图；真实定妆图本地保留、不入库
├── dist\                   旧 RH 版构建产物（v0.9-20261026）
├── dist-official\          新官方版构建产物（v0.9-20261028）
├── build\                  manifest、临时构建、历史 release 备份
├── out\                    本地成片与状态（demo / REAL5S-080*）
├── .worktrees\rh-legacy\   旧 RH 版独立检出（gitignore）
├── wan3_r2v.py             CLI 批量客户端
├── make_batch.py           清单 → 任务
├── demo.py                 离线演练
└── run_app.py              PyInstaller 入口

## 14.2 命令总表

| 场景 | 命令 |
| --- | --- |
| 离线演练 | python3 demo.py --count 5 |
| 全部离线测试 | 见 §8.1 |
| 看配置是否填全/下发 | python3 scripts\license_deploy.py config |
| 部署服务端 | python3 scripts\license_deploy.py deploy |
| 线上 5 项验收 | python3 scripts\license_deploy.py test |
| 服务状态 | python3 scripts\license_deploy.py status |
| 函数 URL | python3 scripts\license_deploy.py url |
| 加密码 | python3 scripts\license_passwords.py add --note "..." |
| 停用密码 | python3 scripts\license_passwords.py revoke <CODE> |
| 验某密码 | python3 scripts\license_deploy.py check <CODE> |
| 上传模板 | python3 tools\upload_templates.py |
| 发布清单 | python3 tools\publish_manifest.py |
| 打官方版包 | powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-official.ps1 |
| 打旧 RH 版包 | powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build.ps1 |
| COS 自检 | python3 scripts\cos_check.py |
| 成片补传 | python3 scripts\archive_to_cos.py --root out |
| CLI 打样 | python3 wan3_r2v.py run --tasks <file> --limit 1 |
| CLI 全量 | python3 wan3_r2v.py run --tasks <file> --concurrency 3 |

## 14.3 官方请求体（edit，桌面默认）

{
  "model": "wan3.0-video",
  "input": {
    "prompt": "编辑视频1：保持面部/动作/背景不变，把服装替换为图1这套",
    "media": [
      {"type": "reference_video", "url": "https://.../input/tpl/001.mp4"},
      {"type": "reference_image", "url": "https://.../prod/output/source/...png?sign=..."}
    ]
  },
  "parameters": {
    "resolution": "720P",
    "ratio": "adaptive",
    "duration": -1,
    "audio": false,
    "prompt_extend": false,
    "watermark": false
  }
}

约束：单请求最多 10 图 / 5 视频 / 5 音频；单段视频 1–15 s，总时长 ≤15 s；输入+输出 ≤30 s；duration 为 -1 或 2–30 整数；prompt ≤20000 字符。完整字段表见 docs\wan-3.0-reference-to-video.md。

## 14.4 术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 模板 / 参考视频 | 7 秒动作视频，提供人物、动作、背景；换装时作为「待编辑视频」 |
| 定妆图 / 服装图 | 无头模特图，只提供服装与上身效果；脸由模板视频提供 |
| edit 模式 | 给模板视频换衣服（reference_video + reference_image） |
| reference 模式 | 纯参考生成（主要靠服装图） |
| 清单 / manifest | 模板列表 JSON，客户端每次启动重拉 |
| 票据 / token | 授权服务签发的 HMAC token，绑机器，默认随密码到期 |
| 计费秒数 | usage.duration，含输入参考视频；不是输出时长 |
| 归档 | 成品从百炼 24h 链接转存到 COS 长期地址 |

## 14.5 文档索引

| 文档 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 本文 docs\handover.md | 交接总入口 | ✅ 最新 |
| README.md | 项目门面、三条命令上手 | ⚠️ 状态表待更新（§9.4） |
| docs\usage-aliyun-wan3.md | 使用手册：配置/桌面/CLI/存储/排错/回滚 | ✅ 现行 |
| docs\wan-3.0-reference-to-video.md | 官方接口规格：字段/约束/状态机/计费 | ✅ 现行 |
| docs\adr-002-aliyun-wan3-official-api.md | 切官方 API 的决策、风险、回滚 | ✅ 现行 |
| docs\adr-001-cos-client-credential.md | 客户端持有 COS 密钥的风险与边界 | ✅ 现行 |
| docs\license-integration.md | 客户端 ↔ 授权服务对接、验收、排错 | 🟡 主体现行，§3B 旧说法见 §9.4-5 |
| docs\deployment-spec.md | 服务端单次施工书（改/部署/回验） | ✅ 现行 |
| docs\license-handoff.md | 授权体系给执行方的完整交接 | 🟡 主体现行，免授权说法见 §9.4-5 |
| docs\license-setup.md | 授权方案演进记录 | 🟡 历史参考 |
| docs\password-manager.md | 密码管理器搭建与使用 | ✅ 现行 |
| docs\prompt-library.md | 提示词库说明 | ✅ 现行 |
| docs\remote-config-design.md | 配置下发设计稿 | 🟡 已被实现取代 |
| docs\templates-500.md | 模板上传/清单/发布 | ✅ 现行 |
| docs\cos-setup.md | COS 建桶/CAM/生命周期/费用 | ✅ 现行 |
| docs\version-isolation.md | 旧 RH 版 / 新官方版隔离 | ✅ 现行 |
| docs\distribution-signing.md | SmartScreen 与代码签名 | ✅ 现行 |
| docs\project-overview.md | 架构总览 | 🟡 部分待办过时 |
| docs\project-report-20261026.md | 历史状态报告（RH 时代） | 🟡 历史参考 |
| batch\README.md | 旧链路：清单 → 100 条任务 | 🟡 旧链路 |
| tests\README.md | 离线联调与测试套件 | ✅ 现行 |
| app\README.md | 客户端使用说明 | ✅ 现行 |

## 14.6 版本记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-28 | 项目组 | 初版：资产/凭证位置、双链路架构、运维 Runbook、现状证据、风险红线、待办、交接清单 |

更新规则：改代码行为、换云资源、动密钥、完成 §11 任一项，都要回来改本文并在上表加一行。

交接完成后，请把本文 §9.3 的 ❓/⬜ 更新为实测结果，并在 §13.4 签字。 文档随代码走：改行为就改本文，别让下一任再靠猜。